Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    17.11.2020                   № 1260

| О внесении изменений в районную целевую программу, утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 04.04.2019 года № 0440 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы». |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131 – ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением № 272 от 13 марта 2020 года администрации Некрасовского муниципального района «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и в целях развития современной и эффективной автомобильно – дорожной инфраструктуры, сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог Некрасовского муниципального района, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям, администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в районную целевую программу  утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 04.04.2019 года №0440 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы»:

  - Перечень объектов районной целевой программы Некрасовского муниципального района изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Некрасовского муниципального района Видасова В.Б.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района.

Глава муниципального района                                                А.Н. Коротаев

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации Некрасовского МР | В.Б. Видасов |
| Заведующий юридическим отделом администрации Некрасовского МР | Ю.Е.Будилко |
| Начальник Управления финансов Некрасовского МР | Л.В.Попова |
| Начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского МР | О.В. Мельников |

НАПРАВИТЬ:

Управление Финансов

МУ «КС ЖКХ и ТП НМР»

Отдел ЖКХ

Исполнитель:

Отдел ЖКХ АНМР

Великов В.А.

41348

Приложение

к постановлению  Администрации

Некрасовского МР

от_________№_________

Перечень объектов районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы»

| Показатели 2019 | сущ. тип покрытия | Протяженность, км | Протяженность ремонтируемого участка, км | Потребность в ассигнованиях | Предусмотрено ассигнований, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего в 2019 г. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района |  |  |  |  | 13124,53152 | 5027,097 | 8097,43452 |  |
| 1.Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов), всего: |  |  |  |  | 4653,43743 | 3767,24154 | 886,19589 |  |
| с.п. Некрасовское: |  |  |  |  | 1283,12408 | 565,45554 | 717,66854 |  |
| Ремонт покрытия участка автомобильной дороги Некрасовское – Костино – Плаксино – Харино (кредиторская задолженность за 2018 г.) | грунт | 4,8 | 0,3 |  | 687,90764 | 0,00 | 687,90764 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль-Кострома-Протасьево-Орешки | грунт | 7,1 | 0,314 |  | 595,21644 | 565,45554 | 29,7609 |  |
| с.п. Бурмакино: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| с.п. Красный Профинтерн: |  |  |  |  | 3370,31335 | 3201,786 | 168,52735 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Вятское-Насоново-Валино-д.Кадниково-Елохино-д.Окатово-д.Афанасово (от д.Кадниково до д.Елохино) | грунт | 1,185 | 0,250 |  | 786,62407 | 747,29200 | 39,33207 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Искробол-Тимонино-Минино-Золотуха | грунт | 3,6 | 0,4 |  | 784,77936 | 745,53500 | 39,24436 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Аббакумцево-Тяряево-Спиридово | грунт | 1,9 | 0,4 |  | 803,92032 | 763,71900 | 40,20132 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Грешнево-Наумиха-Путятино-д.Симоново | грунт | 1,2 | 0,5 |  | 994,98960 | 945,24000 | 49,74960 |  |
| 2. Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: |  |  |  |  | 6902,689 | 1259,85546 | 5642,83354 |  |
| Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2612,689 | 663,75455 | 1948,93445 |  |
| Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 1860,00 | 497,3933 | 1362,6067 |  |
| Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2430,00 | 98,70761 | 2331,29239 |  |
| 3. МУ «КС ЖКХиТП НМР» (Проверка достоверности сметной стоимости) |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 4. Дорожный фонд |  |  |  |  | 1368,40509 | 0,00 | 1368,40509 |  |

| Показатели 2020 |  |  |  | сущ. тип покрытия | Протяженность, км | Протяженность ремонтируемого участка, км | Потребность в ассигнованиях |  | Предусмотрено ассигнований, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в 2020 г. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района |  |  |  |  |  |  | 162000,00 |  | 14475,59720 | 6340,69100 | 8134,90620 |  |
| 1.Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов), всего: |  |  |  |  |  |  | 8000,00 |  | 6864,22385 | 4148,797 | 2715,42685 |  |
| с.п. Некрасовское: |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  | 4512,88445 | 2439,838 | 2073,04645 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль-Кострома-д.Гумнищи-Заболотное-Берестенки |  |  |  | грунт | 3,1 | 1,087 |  |  | 1804,90282 | 1714,657 | 90,24582 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| Ремонт участка автомобильной автодороги Некрасовское – Алферово (2участок) |  |  |  | щпс | 2,4 | 0,650 |  |  | 1944,63229 | 0,00 | 1944,63229 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| Ремонт автодороги Некрасовское-Алферово-Климовское |  |  |  | грунт | 0,383 | 0,383 |  |  | 763,34934 | 725,181 | 38,16834 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| с.п. Бурмакино: |  |  |  |  |  |  | 3200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бурмакино-Бараново-д.Мещерка |  |  |  | грунт | 1,868 |  | 1600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| Никольское-Бурмакино-д.Богчино |  |  |  | грунт | 1,6 |  | 1600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| с.п. Красный Профинтерн: |  |  |  |  |  |  | 4100,00 |  | 2351,3394 | 1708,959 | 642,38040 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Аббакумцево-д.Теряево-Спиридово |  |  |  | грунт | 1,9 | 0,4 |  |  | 763,719 | 763,719 | 0,00 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| Ремонт участка автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Аббакумцево-д.Теряево-Спиридово |  |  |  | грунт | 1,9 | 0,2 |  |  | 642,38040 | 0,00 | 642,38040 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| Ремонт участка автомобильной дороги Грешнево-Наумиха-Путятино-д.Симоново |  |  |  | грунт | 1,8 | 0,5 |  |  | 945,24 | 945,24 | 0,00 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| 2. Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 7474,37335 | 2191,894 | 5282,47935 |  |
| Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,00 | 425,00 | 1275,00 | с.п. Некрасовское |
| Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | 3274,37335 | 1650,084 | 1624,28935 | с.п. Бурмакино |
| Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,000 | 116,810 | 2383,190 | с.п. Красный Профинтерн |
| 4. Паспортизация автомобильных автодорог, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 0,00 | 37,00 |  |
| Автомобильная дорога «Заболотье-Согожа-Ломовкая-Ивановское-Михалевка» |  |  |  | грунт | 6,458 |  |  |  | 32,92174 | 0,00 | 32,92174 | КУМИ |
| Автомобильная дорога Шебунино-Красный Профинтерн-Судищи-Кудрино |  |  |  | грунт | 0,8 |  |  |  | 4,07826 | 0,00 | 4,07826 | КУМИ |
| 4.МУ «КС ЖКХиТП НМР» (Проверка достоверности сметной стоимости) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |
| 5. Ремонт мостов, всего: |  |  |  |  |  |  | 8200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт моста через р. Нерехта |  |  |  |  |  |  | 8200,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | МУ КС ЖКХ и ТП НМР |

| Показатели 2021 | сущ. тип покрытия | Протяженность, км | Протяженность ремонтируемого участка, км | Потребность в ассигнованиях | Предусмотрено ассигнований, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего в 2021г. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района |  |  |  |  | 11243,732 | 4631,732 | 6612,00 |  |
| 1.Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов), всего: |  |  |  |  | 5129,732 | 2351,732 | 2778,00 |  |
| с.п. Некрасовское: |  |  |  |  | 3400 | 2351,732 | 1048,268 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль-Кострома-д.Гумнищи-Заболотное-Берестенки (3 участок) | грунт | 3,1 | 1,3 | 3400 | 3400 | 2351,732 | 1048,0268 |  |
| Ремонт участка автомобильной автодороги Некрасовское – Алферово (2 участок) | щпс | 2,4 | 0,650 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт участка автомобильной автодороги Некрасовское – Алферово (3 участок) | щпс | 2,4 | 0,650 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Малые Соли-Смирново-Елохова | грунт | 0,204 |  | 700,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги Ярославль – Кострома - Ченцы | грунт | 0,7 |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| с.п. Бурмакино: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги Бурмакино-Бараново-д.Мещерка | грунт | 2,6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Туношна – Дубки - Нефедово | грунт | 0,9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Бурмакино – Рождествено - Гулениха | грунт | 1,0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| с.п. Красный Профинтерн: |  |  |  |  | 1729,732 | 0,00 | 1730,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Трубниково - Михалевка | грунт | 1,7 | 0,85 | 2550,00 | 1729,732 | 0 | 1729,732 |  |
| Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги Искробол-Золотуха-д.Стройково-Макеево | грунт | 0,3 |  | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Красный Профинтерн-Вятское-д.Сватково-д.Чурово | грунт | 2,369 |  | 4000,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги Грешнево-Наумиха-Путятино-Велютино-д.Юрино | грунт | 2,6 |  | 1550,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Заболотье-Согожа-Ломовская-Ивановское-Михалевка» | грунт | 7,115 |  | 22000,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработка ПСД на строительство автомобильной дорога Шебунино-Красный Профинтерн-Судищи-Кудрино | грунт | 0,8 |  | 500,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: |  |  |  |  | 6114,00 | 2280,00 | 3834,00 |  |
| Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 1700,00 | 760,00 | 940,00 |  |
| Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 1914,00 | 760,00 | 1154,00 |  |
| Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2500,00 | 760,00 | 1740,00 |  |