Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕКРАСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2022 года  №  191

| О внесении изменений в районную целевую программу, утверждённую постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 06.12.2021 года № 1543 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022-2024 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации Некрасовского от 13.03.2020 года №272 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и в целях развития современной и эффективной автомобильно–дорожной инфраструктуры, сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог Некрасовского муниципального района, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям, Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  в районную целевую программу,  утверждённую постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 06.12.2021 года №1543 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022 – 2024 годы», прилагаемые изменения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы-начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района В.Ю. Шмакова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Некрасовского муниципального  района                            П.Н. Кулаков

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы-начальник Управления ЖКХ Администрации Некрасовского МР | В.Ю. Шмаков |
| Начальник юридического отдела администрации Некрасовского МР | Ю.Е. Будилко |
| Начальник Управления финансов Некрасовского МР | Л.В.Попова |

НАПРАВИТЬ:

Управление Финансов

Управление ЖКХ

КУМИ

Исполнитель:

Гаврилова Е.А.

4-13-48

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от                        №

Изменения,

вносимые в

районную целевую программу

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022 – 2024 годы»

1.Паспорт районной целевой программы Некрасовского муниципального района изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2020 №0297-п «Об утверждении региональной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района Муниципальное учреждение Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района |
| Координатор программы | заместитель Главы-начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района Шмаков Валерий Юрьевич |
| Цель программы | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Перечень разделов программы | I. Общая характеристика сферы деятельности Программы II. Цели и задачи Программы III. Сроки реализации Программы IV. Перечень программных мероприятий V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования VI. Управление Программы и контроль за ходом ее реализации VII. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности Программы |
| Сроки реализации | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования; Плановый объём финансирования (тыс. руб.). всего; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.. Местный бюджет; 25639,64517; 12406,64517; 6434,0; 6799,0. Областной бюджет; 36675,96767; 27412,50367; 4631,732; 4631,732. Итого по программе; 62315,61284; 39819,14884; 11065,732; 11430,732. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | - процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения – 100%; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог |

2. Раздел «Сведения об общей потребности в ресурсах в рамках утвержденных бюджетных ассигнований для реализации Программы Некрасовского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Сведения об общей потребности в ресурсах в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

| Наименование ресурсов | Объем финансирования ( тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы всего: | 62315,61284 | 39819,14884 | 11065,732 | 11430,732 |
| - районный бюджет | 25639,64517 | 12406,64517 | 6434,0 | 6799,0 |
| - областной бюджет | 36675,96767 | 27412,50367 | 4631,732 | 4631,732 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Таблицу «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Цель 1 - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение Некрасовское | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 7047,00 |  | 7047,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль-Кострома-д. Гумнищи-д. Заболотное-д. Берестенки тип покрытия – грунт, протяженность – 3,1 км, протяженность ремонтируемого участка – 1,2 7 км | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 7047,00 |  | 7047,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | сельское поселение Бурмакино | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | итого |  | 23995,61040 |  | 23995,61040 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги Туношна-Бурмакино-Копорье (участок от съезда с автодороги Туношна-Бурмакино до съезда к д. Копорье), Некрасовский р-н, Ярославская область тип покрытия – асфальтобетон, протяженность – 1,761 км, протяженность ремонтируемого участка – 1,234 км | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 752,77224 |  | 752,77224 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 14302,67256 |  | 14302,67256 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги Туношна-Бурмакино-Копорье (участок от съезда к д.Копорье до ГБУ СО ЯО Бурмакинский Психоневрологический Интернат) тип покрытия – асфальтобетон, протяженность – 1,761 км, протяженность ремонтируемого участка – 0,79 км | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 447,00828 |  | 447,00828 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 8493,15732 |  | 8493,15732 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги Никольское-Бурмакино-Кстово-Левино-Теляково-Гридино тип покрытия – грунт, протяженность – 4,193 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги Бурмакино-Рождествено-д.Гулениха тип покрытия – грунт, протяженность – 1,0 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | сельское поселение Красный Профинтерн | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | итого |  | 7412,04059 |  | 2460,30859 |  | 4951,732 | 0 |
|  |  |  |  | МБ |  | 2723,63480 |  | 123,63480 |  | 2600,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 4688,40579 |  | 2336,67379 |  | 2351,73200 | 0,00000 |
| 1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги Заболотье-Согожа-Ломовская-Ивановская-Михалевка тип покрытия – грунт, протяженность – 6,458 км 1 участок | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 105,29259 |  | 0,0 |  | 105,29259 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1996,2911 |  | 0,0 |  | 1996,2911 | 0,00 |
|  |  |  |  | итого |  | 2101,58369 |  | 0 |  | 2101,58369 | 0,00 |
| 1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги Заболотье-Согожа-Ломовская-Ивановская-Михалевка тип покрытия – грунт, протяженность – 6,458 км 2 участок | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 2476,00 |  | 0,00 |  | 2476,00 | 0,00 |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Кощевка-Васильково-Сумароково тип покрытия – грунт, протяженность – 1,421 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Судищи-д. Кудрино тип покрытия – грунт, протяженность – 0,8 км, протяженность ремонтируемого участка – 0,8 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги «Красный Профинтерн-Вятское-Сватково-Чурово» тип покрытия – грунт, протяженность – 2,021 км, протяженность ремонтируемого участка – 0,434 км | 2022-2023 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 142,34221 |  | 123,6348 |  | 18,70741 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 2692,11469 |  | 2336,67379 |  | 355,4409 | 0,0 |
|  |  |  |  | итого |  | 2834,45690 |  | 2460,30859 |  | 374,14831 | 0,00000 |
| 1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги Заболотье-Согожа-Ломовская-Ивановская-Михалевка тип покрытия – грунт, протяженность – 6,458 км | 2022-2024 | Управление ЖКХ | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги Михалевка-Трубниково тип покрытия – грунт, протяженность – 1,116 км 3 участок | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проверка достоверности сметной стоимости | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 81,67988 |  | 81,67988 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Технический надзор | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 120,54997 |  | 120,54997 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков под автомобильными дорогами | 2023 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Капитальный ремонт моста через р. Нерехта | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ |  | 2965,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2965,00 |
|  | Задача 2. поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП | итого |  |  | 18342,00 | 6114,00 |  | 6114,00 | 6114,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 11502,00 | 3834,00 |  | 3834,00 | 3834,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 6840,00 | 2280,00 |  | 2280,00 | 2280,00 |
| 6.1 | Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП Некрасовское | итого |  |  | 5100,00 | 1700,00 |  | 1700,00 | 1700,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 3247,50 | 1367,50 |  | 1320,00 | 1320,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 1852,50 | 332,50 |  | 380,00 | 380,00 |
| 6.2 | Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП Бурмакино | итого |  |  | 5742,00 | 1914,00 |  | 1914,00 | 1914,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 3462,00 | 1154,00 |  | 964,000 | 964,000 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 2280,00 | 760,00 |  | 950,00 | 950,00 |
| 6.3 | Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП Красный Профинтерн | итого |  |  | 7500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 4792,50 | 1312,50 |  | 1550,00 | 1550,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 2707,50 | 1187,50 |  | 950,00 | 950,00 |
|  | Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | итого |  |  | 62315,61284 | 39819,14884 |  | 11065,732 | 11430,732 |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 25639,64517 | 12406,64517 |  | 6434,0 | 6799,00 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 36675,96767 | 27412,50367 |  | 4631,73200 | 4631,732 |

4. Раздел «V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования» изложить в следующей редакции:

V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 62315,61284 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Программы за счет средств местного бюджета требуется 25639,64517тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 12406,64517 тыс. руб.;

в 2023 году – 6434,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 6799,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы формируется за счет областного и местного бюджетов.