Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ   НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 год  №  28

Об утверждении порядка разработки,   корректировки и осуществления мониторинга плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,    статьями 11 и 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ                            "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, корректировки и осуществления мониторинга плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района.

2. Возложить координацию и методическое обеспечение разработки Плана мероприятий на Управление финансов Некрасовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Некрасовского муниципального района Манафову О.А.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава  Некрасовского

муниципального района                                             		А.Н. Коротаев

СОГЛАСОВАНО:

Первый Зам. главы Администрации                                           О.А. Манафова

Начальник Управления финансов                                               Л.В. Попова

Зав. юридическим отделом                                                          Ю.Е. Будилко

Направить:

- Управление финансов

Исп.

Фрянцев Н.Н.

4-39-04

Приложение

к Постановлению администрации

Некрасовского муниципального района

от _____________________ № _____

Порядок

разработки, корректировки и осуществления мониторинга

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района

- 1.Общие положения

1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района (далее - План мероприятий) является документом стратегического планирования, который разрабатывается и корректируется на основании Стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района (далее - Стратегия).

1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии и утверждается постановлением Администрации Некрасовского муниципального района.

1.3. Координацию и методическое обеспечение разработки Плана мероприятий осуществляет Управление финансов Некрасовского муниципального района (далее - уполномоченный орган).

2. Разработка Плана мероприятий

2.1. Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

- формирование и обсуждение проекта Плана мероприятий;

- согласование Плана мероприятий;

- утверждение Плана мероприятий.

2.2. Подготовка постановления уполномоченным органом об утверждении Плана мероприятий осуществляется в срок не более 3 месяцев со дня утверждения Стратегии.

2.3. В разработке Плана мероприятий принимают участие управления и отделы Администрации Некрасовского муниципального района (далее - участники стратегического планирования). При необходимости могут привлекаться муниципальные организации (муниципальные учреждения и предприятия), общественные организации.

2.4. План мероприятий содержит:

- этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и пять лет (для последующих этапов и периодов);

- цели и задачи социально-экономического развития Некрасовского муниципального района;

-	показатели реализации Плана мероприятий и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;

- 	комплекс мероприятий, обеспечивающих на каждом этапе реализации Стратегии достижение ее цели, соответствие муниципальных программ Некрасовского муниципального района стратегическим целям;

- 	иные положения, отвечающие целям разработки Плана мероприятий.

2.5. Уполномоченный орган направляет участникам стратегического планирования запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 2.4 Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района (далее - Порядок разработки Плана мероприятий).

2.6. Участники стратегического планирования в течение 30 дней со дня направления запроса, указанного в пункте 2.5 Порядка разработки Плана мероприятий, представляют в уполномоченный орган информацию согласно приложению 1 к Порядку разработки Плана мероприятий.

2.7.	Разработка проекта Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом на основе информации, представленной участниками стратегического планирования.

2.8. 	Процедура общественного обсуждения проекта Плана мероприятий, как документа стратегического планирования, осуществляется в порядке, определенном в постановлении Администрации Некрасовского муниципального района от 15.11.2018 № 1912 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования».

2.9. 	Постановление Администрации Некрасовского муниципального района об утверждении Плана мероприятий в течение 10 дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

2.10. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня утверждения (внесения изменений, прекращения действия) Плана мероприятий направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление об утверждении (внесении изменений, прекращении действия) Плана мероприятий для проведения государственной регистрации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

3. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

3.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий заключается в сравнении плановых и фактических показателей Плана мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникновения и формировании предложений по корректировке Плана мероприятий.

3.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется участниками стратегического планирования в части их компетенции ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, и координируется уполномоченным органом.

3.3. Участники стратегического планирования ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган:

- информацию о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год                по направлениям деятельности по форме согласно приложению 2 к Порядку разработки Плана мероприятий;

- предложения об актуализации мероприятий или включении новых мероприятий и целевых показателей.

3.4. Уполномоченный орган в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий в соответствии с требованиями, указанными в приложении 3 к Порядку разработки Плана мероприятий, и представляет его Главе Некрасовского муниципального района.

3.5. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий подлежит размещению на официальном сайте.

4. Корректировка Плана мероприятий

4.1. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:

- изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития на муниципальном уровне, а также в части, затрагивающей положения Плана мероприятий;

- решение Главы Некрасовского муниципального района о внесении изменений в Стратегию;

- значительное отклонение (более 40%) фактических данных от прогнозных значений показателей отчетного периода на основании прогноза социально-экономического развития города;

- результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий;

4.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с участниками стратегического планирования путем подготовки проекта постановления Администрации Некрасовского муниципального района о внесении изменений в План мероприятий в срок не более 3 месяцев со дня принятия решения о корректировке Плана мероприятий.

4.3. Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном процедуре его разработки.

Приложение 1

к Порядку разработки

Плана мероприятий

Форма плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района

| Наименование мероприятия <*> | Период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора), единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первый год реализации | ... | ... | Год завершения реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Этап реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цели этапа Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи 1 Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи 2 Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> В графе 1 указывается наименование мероприятия, реализация которого направлена на достижение цели этапа Стратегии и решение задач этапа Стратегии.

<**> В графе 9 указывается муниципальная программа (действующая или планируемая к разработке). При отсутствии муниципальной программы графа 9 не заполняется.

Приложение 2

к Порядку разработки

Плана мероприятий

Отчет

о реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Некрасовского муниципального района

за _______________ год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации | Отчет о выполнении мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование задачи 1 Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи 2 Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |

Графы 1 - 3, 5, 6 заполняются в соответствии с действующим Планом мероприятий.

В графе 4 приводятся окончательные или промежуточные итоги реализации мероприятия с указанием на достижение или недостижение ожидаемого результата, определенного в графе 7.

Приложение 3

к Порядку разработки

Плана мероприятий

Требования

к содержанию ежегодного отчета

о ходе исполнения плана мероприятий

Раздел 1. Контроль достижения целей социально-экономического развития Некрасовского муниципального района.

В данном разделе должна быть представлена информация о плановых и фактических значениях показателей цели Стратегии за отчетный год и сделан прогноз достижения плановых значений показателей цели на конец этапа, выявлены возникающие отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей цели.

Раздел 2. Контроль реализации муниципальных программ Некрасовского муниципального района и отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

В данном разделе должна быть представлена сводная информация о ходе реализации муниципальных программ Некрасовского муниципального района и отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, выявлены возникающие отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей целей и задач программ.

Раздел 3. Анализ причин отклонений.

В случае наличия выявленных в разделах 1 и 2 отклонений должен быть представлен анализ причин их возникновения.

Раздел 4. Предложения о внесении изменений.

В данном разделе должна быть представлена информация о необходимых изменениях Плана мероприятий на основе выявленных отклонений и результатов анализа причин их возникновения.