Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    11.03.2022                         № 305

| О внесении изменений в районную целевую программу, утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 17.11.2020 года № 1261 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131 – ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением № 272 от 13 марта 2020 года администрации Некрасовского муниципального района «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и в целях улучшения качества жизни населения Некрасовского района, осуществления модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района и привлечении средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации, администрация Некрасовского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  в районную целевую программу  утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 17.11.2020 года №1261 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» прилагаемые изменения.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района.

Глава муниципального района                                                    А.Н. Коротаев

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации Некрасовского МР | В.Б. Видасов |
| Начальник Управления финансов Некрасовского МР | Л.В.Попова |
| Заведующий юридическим отделом администрации Некрасовского МР | Ю.Е. Будилко |
| Начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского МР | О.С. Бирюкова |

НАПРАВИТЬ:

Управление финансов НМР

Управление ЖКХ

КУМИ

Исп. Гаврилова Е.А. 4-13-48

|  | Приложение к постановлению Администрации Некрасовского муниципального района от __________ № _______ |
| --- | --- |

Изменения вносимые в районную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы»

1.Паспорт районной целевой программы Некрасовского муниципального района изложить в следующей редакции:

Паспорт программы

| Наименование программы | районная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Текущее финансирование мероприятий, завершение ранее действующей районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2017 – 2019 годы» |
| Заказчик программы | администрация Некрасовского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| Цели и задачи программы | Улучшение качества жизни населения Некрасовского района, особенно сельских жителей путем строительства межпоселковых газопроводов до населенных пунктов и строительство распределительных газовых сетей в населенном пункте. Улучшение теплоснабжения домовладений путем прехода на индивидуальное газовое отопление жилых домов Снижение затрат на услуги ЖКХ (закупка дров, угля, использование электроэнергии для отопления) путем газификации населенных пунктов. Перевод котельных на природный газ, строительства блочно – модульных котельных уходя от более затратного вида топлива (мазут); Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района путем ухода от изношенных инженерных сетей (тепловые сети). Привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для развития территорий и развития предпринимательства. Снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг (отключение коммунальных услуг) |
| Перечень разделов программы | 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 2.Основные цели и задачи Программы. 3.Финансовые средства выделяемые для реализации программы 4.Сроки (этапы) реализации программы. 5.Механизм реализации программы 6.Методика оценки результативности и эффективности использования бюджетных средств 7.Приложение № 1 Перечень объектов по проектированию и строительству |
| Сроки реализации программы | 2020 – 2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2022 годах -8248,54234 тыс. руб., в том числе: Средства областного бюджета – 6315,965 тыс. руб.; Средства местного бюджета НМР – 1932,57734 тыс. руб.; Местным бюджетом предусматривается финансирование не менее 20 % от стоимости выполнения строительно – монтажных работ. За счет средств местного бюджета разрабатывается проектно – сметная документация и прохождение государственной экспертизы в строительстве данной документации. Объемы финансирования по годам: 2020 г. – 932,57734 тыс. руб. 2021 г. – 0 тыс. руб. 2022 г. – 1000 тыс. руб. Бюджетное финансирование может быть уточнено при формировании проекта бюджета 2021 – 2022 годы. |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| Ожидаемые результаты программы | Значительно улучшить качество жизни населения Некрасовского района, особенно сельских жителей с возможностью подключению к газовым сетям около 250 домовладений Улучшить теплоснабжение жилых помещений при снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ; Разработка проектно – сметной документации на строительство газовых сетей по 10 населенным пунктам для последующей реализации. Возможность привлечения инвесторов для развития территории района. |

2. Финансовые средства выделяемые для реализации программы Некрасовского муниципального района изложить в следующей редакции:

Финансовые средства выделяемые для реализации программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 8248,54234 | 3038,54234 | 0,00 | 5210,00 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 6315,965 | 2105,965 | 0,00 | 4210,00 |
| - местный бюджет НМР | тыс. руб. | 1932,57734 | 932,57734 | 0,00 | 1000,00 |
| из них разработка проектно – сметной документации, экспертиза, кадастровые работы | тыс. руб. | 1200,00 | 200,00 | 0,00 | 1000,00 |

3. Перечень объектов районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» изложить в следующей редакции:

Перечень объектов по проектированию и строительству для включения в районную целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы»

- Объекты газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, района | Протяженность сетей в (км) | Количество Домовладений, (шт) | Наличие проектной документации, положительного заключения экспертизы, стадия разработки ПСД | Стоимость проектных работ тыс. руб. | Сметная стоимость строительства, тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0бластной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация водогрейной котельной д. Грешнево Некрасовского муниципального района с корректировкой проекта | - | - | Муниципальный контракт № 0171300012718000087-0087505-01 от 27.07.18 г. | - | - | 204,81484 | 0 | 204,81484 | 0 |
| 2 | Строительство газопровода по ул. Первомайская, ул. Некрасовская, раб. пос. Бурмакино, Некрасовского МР | - | - | Муниципальный контракт № ЭА – 06 – 2019 от 18.07.2019 г. | - | - | 1515,371 | 1490,371 | 25,00 | 0 |
| 3 | Строительство распределительного газопровода среднего давления д. Пищалино Некрасовского МР (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт № 007/20 от 11 февраля 2020 г. | - | - | 42,12878 | 0 | 42,12878 | 0 |
| 4 | Распределительный газопровод, Ярославская область, Некрасовский МР, д. Климовское (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт № 006/20 от 15 июля 2019 г. | - | - | 14,50 | 0 | 14,50 | 0 |
| 5 | Газификация жилых домов в Некрасовском районе, д.Шишелово – Басова (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт №107 от 15 июля 2019 г. | - | - | 632,594 | 615,594 | 17,00 | 0 |
| 6 | Строительство межпоселкового газопровода Бурмакино – Никольское – Сахареж (проведение земляных работ в рамках судебного заседания) | - | - | Суд. Решение по аренде земельного участка, Суд. Решение на поставку оборудования, проведение земляных работ в рамках судебного решения |  |  | 429,13372 | 0 | 429,13372 | 0 |
| 7 | Строительство распределительного газопровода д. Орлецы – д. Никитино | 9 | 130 | Проектно – сметная документация разрабатывается жителями за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино | 8,13 | 120 | Проектно – сметная документация разработана за счет средств жителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | 1,5 | 52 квартиры | Сбор исходных данных | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2 | 30 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Федяево, д. Ермаково (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 69 | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 80 | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Грешнево (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2,5 | 40 | Сбор исходных данных | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | Актуализация схем теплоснабжения по сельским поселениям Некрасовского района | 3 схемы | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка распределительных газовых сетей с. Никольское и д. Андреевское с земельного участка с кадастровым номером 76:09:120101:919 (Решение Некрасовского районного суда от 01 июля 2019 г. по собственнику Шершакову С.А.) | - | - | Сбор исходных данных | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельного участка с кадастровым номером 76:09:150901:174 (Решение Некрасовского районного суда от 05 сентября 2019 г. по собственнику Шумилиной И.Н.) | - | - | Сбор исходных данных | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельных участков с -кадастровыми номерами 76:09:121701:70 и 76:09:121701:71 (Решение Некрасовского районного суда от 24 сентября 2019 г. по собственнику Черновой Т.С. | - | - | Сбор исходных данных | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Газификация 450 индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ярославская обл., Некрасовский р-н, Климовский с.о.о д. Новые Ченцы, ДНП «Волжская Дубрава» и с. Введенское | - | 450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 31,63 | - |  | - | - | 3038,54234 | 2105,965 | 932,57734 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | 1,5 | 5 (52 кв) | Контракт № 2-ЭА-2020 от 26.06.2020 г. расторжен, в связи с недобросовестным подрядчиком | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2 | 30 | Сбор исходных данных | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 80 | Контракт № 3-ЭА-2020 от 02.10.2020 г. расторжен, в связи с недобросовестным подрядчиком | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка распределительных газовых сетей с. Никольское и д. Андреевское с земельного участка с кадастровым номером 76:09:120101:919 (Решение Некрасовского районного суда от 01 июля 2019 г. по собственнику Шершакову С.А.) | 0,15 | - | Сбор исходных данных | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельного участка с кадастровым номером 76:09:150901:174 (Решение Некрасовского районного суда от 05 сентября 2019 г. по собственнику Шумилиной И.Н.) | 0,16 | - | Сбор исходных данных | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельных участков с -кадастровыми номерами 76:09:121701:70 и 76:09:121701:71 (Решение Некрасовского районного суда от 24 сентября 2019 г. по собственнику Черновой Т.С. | 0,71 | - | Сбор исходных данных | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | 1,5 | 5 (52 кв) | - | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2 | 30 | Сбор исходных данных | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 80 | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Перенос участка распределительных газовых сетей с. Никольское и д. Андреевское с земельного участка с кадастровым номером 76:09:120101:919 (Решение Некрасовского районного суда от 01 июля 2019 г. по собственнику Шершакову С.А.) | 0,15 | - | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельного участка с кадастровым номером 76:09:150901:174 (Решение Некрасовского районного суда от 05 сентября 2019 г. по собственнику Шумилиной И.Н.) | 0,16 | - | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельных участков с кадастровыми номерами 76:09:121701:70 и 76:09:121701:71 (Решение Некрасовского районного суда от 24 сентября 2019 г. по собственнику Черновой Т.С.) | 0,71 | - | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кадастровые работы по подготовке технических планов для внесения в ЕГРН сведений о подземной, надземной части газопровода и схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории под надземными конструктивными элементами газораспределительных сетей, оформлению охранных зон объектов газораспределения, описанию границ публичного сервитута газовых сетей, находящихся в собственности Некрасовского муниципального района | - | - | - | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 7,52 | 115 | - | 0 | 0 | 5210 | 4210 | 1000 | 0 |
|  | Всего по программе: | - | - | - | 0 | 0 | 8248,54234 | 6315,965 | 1932,57734 | 0 |