, Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕКРАСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20.04.20                  №   415

Об утверждении районной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Некрасовского района

на 2020-2022 годы»

О создании рабочей группы по

приведению в соответствие с Ветеринарно

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 13.03.2020 г. № 272 «Об утверждении порядка  разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Администрация Некрасовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Некрасовского района на 2020 -2022 годы».

- Управлению финансов (Л.В.Попова) предусмотреть финансирование программы, утвержденной настоящим постановлением.

- Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Некрасовского муниципального района  курирующего соответствующее направление.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района                                                               А.Н. Коротаев

СОГЛАСОВАНО:

В.Б. Видасов

Ю.Е. Будилко

Л.В. Попова

Заместитель Главы Некрасовского муниципального района

Заведующий юридическим отделом Администрации Некрасовского муниципального района

Начальник Управления финансов Администрации Некрасовского муниципального района

Направить:

МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» - 1 экз.

Управление финансов – 1 экз.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Некрасовского

муниципального района – 1 экз.

Исполнитель

Бирюкова О.С.

(48531) 4-16-05

- Утверждена постановлением

Администрации Некрасовского

муниципального района

от                      №

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 - 2022 ГОДЫ"

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Районная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Некрасовского района на 2020 - 2022 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основание разработки программы | - от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами); - от 10.01.2002г. № 7-ФЗ, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами); - от 21.07.1997г. № 117-ФЗ, Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами); - от 19.04.2012г. № 350, постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (с учетом внесенных изменений); - от 29.11.2012г. № 1344-п, постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013-2020 годах» (с учетом внесенных изменений); |
| Куратор Программы | Видасов Валерий Борисович – заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района |
| Ответственные исполнители Программы | МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» |
| Основные разработчики программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | цель Программы: - обеспечение защищенности населения и объектов экономики района от наводнений и иного негативного воздействия вод; - содержание водных объектов, расположенных на территории района, до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; - благоустройство водных объектов, расположенных на территории района, до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. задача Программы: - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние; - восстановление и экологическая реабилитация береговой линии водоемов |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - доля гидротехнических сооружений требующих постоянного обслуживания, приведенных в безопасное техническое состояние; - количество гидротехнических сооружений требующих постоянного обслуживания, приведенных в безопасное техническое состояние; - Обустройство береговой линии на р. Ухтанка в районе гидротехнического сооружения |
| Срок реализации Программы | 2020- 2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы в 2020 – 2022 годах: за счет средств районного бюджета всего –225 тыс. рублей , в том числе: 2020 год – 225 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | - повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод - обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов |
| Ответственные лица для контактов | - заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района Видасов Валерий Борисович - директор МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» Алсултанов Руслан Абдулепитович - начальник «Отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района»- Мельников Олег Владимирович |

- I. Сведения  об общей потребности  в ресурсах

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет  бюджета Некрасовского муниципального района и за счет средств бюджетов сельских поселений в рамках заключенных договоров и соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.

Финансирование  мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением главы Некрасовского муниципального района  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с утверждаемыми бюджетами на соответствующий финансовый год и с учетом фактического выполнения программных мероприятий, в рамках заключенных соглашений и договоров.

Общие затраты на реализацию Программы составят  225 тыс. рублей, в том числе: 2020 год –  225,0 тыс. рублей,  2021 год –   0,0 тыс. рублей, 2022 год –  0,0 тыс. рублей.

| Наименование ресурсов | Объем финансирования ( тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы всего: | 225,0 | 225,00 | - | - |
| - районный бюджет | 225,0 | 225,00 | - | - |
| -бюджет поселений | - | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| -федеральный бюджет | - | - | - | - |
| -внебюджетные источники | - | - | - | - |

- II. Содержание проблемы

1. Некрасовский муниципальный район является одним из самых красивых районов Ярославской области – его площадь составляет всего 3,8% от площади области, но наш край удивителен по своей природной красоте, славным традициям, богатейшим возможностям и людскому радушию. История Некрасовского, в прошлом посада Большие Соли, вместила уже более семи веков. Некрасовский район является не только обладателем богатого природного наследия, но и значительным производственным центром, а также известной зоной санаторно-курортного лечения и рекреационно-туристической местностью.

Гидрография района представлена реками Волга и 7 малыми реками. Самыми крупными являются Солоница, Черная, Келноть, Туношонка.

Самая крупная река- Солоница, являющаяся памятником природы, ее протяженность 138км, в том числе 30 км по району.  Некрасовский район богат озерами – здесь, в так называемой некрасовской пойме, в долинах рек Волга и Солоница сосредоточено 43,3% от общего количества водоёмов Ярославской области. К гидрологическим памятникам природы относятся о. Кудринское, расположенное в западной части Некрасовского района. Система озер Великое, Искробольское а так же озеро Согожское расположенные в северо-восточной части Некрасовского района имеют рекреационное и гидрологическое значение.

Безопасность населения Некрасовского района во многом зависит от состояния гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах территории района. На территории Некрасовского района расположены два гидротехнических сооружения: гидротехническое сооружение – плотина на реке Княгиня сельского поселения Некрасовское и гидротехническое сооружение – плотина реке Ухтанка сельского поселения Красный Профинтерн.

Указанные гидротехнические сооружения являются собственностью Некрасовского муниципального района.

В 2013 году проведены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на реке Княгиня сельского поселения Некрасовское, финансирование работ было произведено из средств федерального, областного и местного бюджетов.

С 2014 года проведена работа по капитальному ремонту гидротехнического сооружения – плотине на реке Ухтанка сельского поселения Красный Профинтерн, финансирование работ было произведено из средств федерального, областного и местного бюджетов. Реализация указанного мероприятия осуществлялась в рамках соглашения «О порядке взаимодействия при осуществлении финансирования и проведения работ по капитальному ремонту плотины на р. Ухтанка сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского района Ярославской области», заключенного между департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и Администрацией Некрасовского муниципального района, а также в соответствии с методикой «Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области на 2013-2020 годы».

Гидротехнические сооружения района требуют постоянного обслуживания и контроля для поддержания их в надлежащем состоянии.

На территории Некрасовского муниципального района имеются два пирса расположенные на р. Волга требующие содержать их в надлежащем состоянии.

Реализация Программы внесет весомый вклад в решение стратегических задач социально-экономического развития района, позволит избежать переселения людей и переноса зданий с территорий возможных обрушений и затоплений, предотвратит значительный экономический ущерб.

- III. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики района от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- содержание водных объектов, расположенных на 
территории района, до состояния, обеспечивающего  экологически благоприятные условия жизни населения;

- благоустройство водных объектов, расположенных на территории района, до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующую задачу:

- повышение эксплуатационной надежности            
гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние;

- восстановление и экологическая реабилитация      
береговой линии водоемов;

Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием стабильного экономического развития района и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

III. Сроки (этапы) реализации программы

1. Реализацию Программы предлагается осуществить в 2020 - 2022 годы, в два этапа:

- 2020-2022 год – обслуживание введенных в эксплуатацию  гидротехнических сооружений на р. Ухтанка и р. Княгиня (предупреждении и устранение дефектов  для нормального функционирования сооружения);

- 2020-2022 год - обустройство береговой линии на р. Ухтанка в районе гидротехнического сооружения

2. Целевые индикаторы и показатели реализации районной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Некрасовского района на 2020-2022 годы»

| N п/п | Целевые показатели | Единица измерения | 2019год (базовый) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020год | 2021год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля гидротехнических сооружений требующих постоянного обслуживания, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений требующих постоянного обслуживания, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Доля обустроенной береговой линии на р. Ухтанка в районе гидротехнического сооружения | % | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество береговых линии на р. Ухтанка в районе гидротехнического сооружения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

- IV. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | I. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание введенных в эксплуатацию гидротехнических сооружений на р. Ухтанка и р. Княгиня (предупреждении и устранение дефектов для нормального функционирования сооружения) | 2020 2021 2022 | МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» | местный бюджет | 225,0 | 225,0 | - | - |
| 1.2. | Обустройство береговой линии на р. Ухтанка в районе гидротехнического сооружения | 2020 2021 2022 | МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» | местный бюджет внебюджетные средства | - | - | - - | - |
| Итого |  |  |  |  | 225,0 | 225,0 | - | - |

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки осуществляемых проектов, а также применения программно-целевого метода управления Программой.

При этом важнейшими результатами реализации Программы будут являться повышение доли защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, и снижение ущербов от опасных гидрологических явлений.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных ГТС в технически безопасное состояние, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты;

- восстановление и экологическая реабилитация береговой линии водных объектов (природоохранные мероприятия).

Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Программы заказчиком Программы.

Показатель (2 показателя) результативности реализации Программы (R) рассчитывается путем установления степени достижения запланированного результата по формуле:

(Xn тек – Xn нач)

R =  1X  ------------------- × 100% ,         где:

(Xn план – Xn нач)

Xn нач  – значение показателя на начало реализации Программы;

Xn план – плановое значение показателя Программы;

Xn тек  – текущее значение показателя Программы;

n        – номер показателя Программы;

В случае если плановое значение показателя Программы представлено в диапазоне, для оценки используется минимальное значение показателя в установленном диапазоне.

При значении показателя результативности реализации Программы от 95 до 100 процентов результативность Программы признается высокой, при значении от 80 до 94 процентов – средней, при значении 79 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности реализации Программы (Е) рассчитывается путем установления соотношений между достигнутым результатом и использованными ресурсами по формуле:

R

E = ------------------- ,                 где:

Fисп  / Fплан

Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;

Fисп – сумма бюджетных средств, израсходованных по Программе;

R – показатель результативности реализации Программы;

При значении показателя эффективности реализации Программы (Е) 95 процентов и более эффективность Программы признается высокой, при значении от 80 до 94 процентов – средней, при значении 79 процентов и менее – низкой.

- VI. Механизм реализации Программы

1. Ответственными исполнителями Программы, координирующими ее реализацию, является МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района», которые отвечает за выполнение Программы в целом, достижение целей, решение задач Программы, достижение целевых индикаторов и показателей реализации Программы.

1.1. МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»:

- уточняет целевые показатели Программы, объем затрат на выполнение мероприятий Программы, сроки их реализации, состав исполнителей и иные показатели на основании документов, подтверждающих объемы финансирования;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению и корректировке мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и перераспределению средств с целью их концентрации на решении наиболее острых проблем;

- осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию Программы;

- формируют пакет обосновывающих документов по мероприятию;

- определяет подрядчиков по разработке проектной документации;

- организуют выполнение мероприятий Программы;

- определяют подрядчиков по выполнению работ по ремонту гидротехнических сооружений;

- заключают муниципальные контракты на выполнение работ;

- осуществляют контроль за выполнением работ;

- ведут приемку выполненных работ;

- отвечают за целевое и эффективное использование бюджетных средств;

- отвечают за реализацию мероприятия, достижение показателей, предусмотренных Программой, соответствие реализуемого мероприятия цели и задаче Программы.

2. Финансирование мероприятий  осуществляться за счет средств бюджета Некрасовского муниципального района.

3. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.