Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   15.05.2020                    № 478

| О внесении изменений в районную целевую программу, утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 04.04.2019 года № 0440 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы». |  |
| --- | --- |

В целях развития современной и эффективной автомобильно – дорожной инфраструктуры, сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог Некрасовского муниципального района, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям, администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в районную целевую программу  утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 04.04.2019 года №0440 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Некрасовского муниципального района Видасова В.Б.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района.

Глава муниципального района                                                А.Н. Коротаев

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации Некрасовского МР | В.Б. Видасов |
| Начальник Управления финансов Некрасовского МР | Л.В.Попова |
| Заведующий юридическим отделом администрации Некрасовского МР | Ю.Е.Будилко |
| Начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского МР | О.В. Мельников |

НАПРАВИТЬ:

Управление финансов НМР

КУМИ НМР

МУ «КС ЖКХ и ТП НМР»

Отдел программного обеспечения

Отдел ЖКХ

Исполнитель:

Отдел ЖКХ АНМР

Великов В.А.

41348

Приложение

к постановлению  Администрации

Некрасовского МР

от_________№_________

Изменения вносимые в районную целевую программу    «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы»:

1.Паспорт      районной целевой программы Некрасовского муниципального района изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

районной целевой программы Некрасовского муниципального района

| Наименование программы | - районная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования территории некрасовского муниципального района» на 2019 – 2021 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Разработчик(и) программы | - МУ Капитального строительства ЖКХ и тарифной политики |
| Ответственный исполнитель программы | - МУ Капитального строительства ЖКХ и тарифной политики |
| Координатор программы | - Заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям – поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; |
| Сроки реализации | - 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы составляет: В 2019-2021 годах – 34417,12872 тыс. рублей, в том числе: объемы финансирования за счет средств местного бюджета определяются соответствующими нормативно-правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального образования Некрасовский муниципальный район. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – не менее 5 %. Объем финансирования по годам: 2019 год – 33675,12872 тыс. рублей; 2020 год – 14475,5972 тыс. рублей; 2021 год – 6075,00 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2021 г., могут быть уточнены при формировании проекта бюджета. |
| Контроль за исполнением программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель Главы Некрасовского муниципального района |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения – 100%; - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных |

2.Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2019-2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 33675,12872 | 13124,53152 | 14475,5972 | 6075,00 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 11367,788 | 5027,097 | 6340,69100 | 0,00 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 22307,34072 | 8097,43452 | 8134,90620 | 6075,00 |

3.Приложение №1 «Перечень объектов районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы»

изложить в следующей редакции:

Приложение №1

Перечень объектов районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы»

| Показатели 2019 | сущ. тип покрытия | Протяженность, км | Протяженность ремонтируемого участка, км | Потребность в ассигнованиях | Предусмотрено ассигнований, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего в 2019 г. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района |  |  |  |  | 13124,53152 | 5027,097 | 8097,43452 |
| 1.Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов), всего: |  |  |  |  | 4653,43743 | 3767,24154 | 886,19589 |
| с.п. Некрасовское: |  |  |  |  | 1283,12408 | 565,45554 | 717,66854 |
| Ремонт покрытия участка автомобильной дороги Некрасовское – Костино – Плаксино – Харино (кредиторская задолженность за 2018 г.) | грунт | 4,8 | 0,3 |  | 687,90764 | 0,00 | 687,90764 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль-Кострома-Протасьево-Орешки | грунт | 7,1 | 0,314 |  | 595,21644 | 565,45554 | 29,7609 |
| с.п. Бурмакино: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с.п. Красный Профинтерн: |  |  |  |  | 3370,31335 | 3201,786 | 168,52735 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Вятское-Насоново-Валино-д.Кадниково-Елохино-д.Окатово-д.Афанасово (от д.Кадниково до д.Елохино) | грунт | 1,185 | 0,250 |  | 786,62407 | 747,29200 | 39,33207 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Искробол-Тимонино-Минино-Золотуха | грунт | 3,6 | 0,4 |  | 784,77936 | 745,53500 | 39,24436 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Аббакумцево-Тяряево-Спиридово | грунт | 1,9 | 0,4 |  | 803,92032 | 763,71900 | 40,20132 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Грешнево-Наумиха-Путятино-д.Симоново | грунт | 1,2 | 0,5 |  | 994,98960 | 945,24000 | 49,74960 |
| 2. Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: |  |  |  |  | 6902,689 | 1259,85546 | 5642,83354 |
| Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2612,689 | 663,75455 | 1948,93445 |
| Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 1860,00 | 497,3933 | 1362,6067 |
| Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2430,00 | 98,70761 | 2331,29239 |
| 3. МУ «КС ЖКХиТП НМР» (Проверка достоверности сметной стоимости) |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4. Дорожный фонд |  |  |  |  | 1368,40509 | 0,00 | 1368,40509 |

| Показатели 2020 |  |  |  | сущ. тип покрытия | Протяженность, км | Протяженность ремонтируемого участка, км | Потребность в ассигнованиях | Предусмотрено ассигнований, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в 2020 г. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района |  |  |  |  |  |  | 162000,00 | 14475,59720 | 6340,69100 | 8134,90620 |
| 1.Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов), всего: |  |  |  |  |  |  | 8000,00 | 7899,2002 | 5490,691 | 2408,5092 |
| с.п. Некрасовское: |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 6190,2412 | 3781,732 | 2408,5092 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль-Кострома-д.Гумнищи-Заболотное-Берестянки |  |  |  | грунт | 3,1 | 1,087 |  | 3 686,6052 | 3502,274 | 184,3312 |
| Ремонт участка автомобильной автодороги Некрасовское - Алферово |  |  |  | щпс | 2,4 | 0,7 |  | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Ремонт автодороги Некрасовское-Алферово-Климовское |  |  |  | грунт | 0,383 | 0,383 |  | 503,636 | 279,458 | 224,178 |
| Малые Соли-Смирново-Елохова |  |  |  | грунт | 0,204 |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с.п. Бурмакино: |  |  |  |  |  |  | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бурмакино-Бараново-д.Мещерка |  |  |  | грунт | 1,868 |  | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Никольское-Бурмакино-д.Богчино |  |  |  | грунт | 1,6 |  | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с.п. Красный Профинтерн: |  |  |  |  |  |  | 4100,00 | 1708,959 | 1708,959 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Аббакумцево-д.Теряево-Спиридово |  |  |  | грунт | 1,9 | 0,4 |  | 763,719 | 763,719 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги Грешнево-Наумиха-Путятино-д.Симоново |  |  |  | грунт | 1,8 | 0,5 |  | 945,24 | 945,24 | 0,00 |
| Искробол-Золотуха-д.Стройково-Макеево |  |  |  | грунт | 0,847 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Красный Профинтерн-Вятское-д.Сватково-д.Чурово |  |  |  | грунт | 2,021 |  | 1550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Грешнево-Наумиха-Путятино-Велютино-д.Юрино |  |  |  | грунт | 2,578 |  | 1550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: |  |  |  |  |  |  |  | 6306,397 | 850,00 | 5456,397 |
| Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  | 1700,00 | 425,00 | 1275,00 |
| Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  | 2106,397 | 425,00 | 1681,397 |
| Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 4. Паспортизация автомобильных автодорог, всего: |  |  |  |  |  |  |  | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Автомобильная дорога «Заболотье-Согожа-Ломовкая-Ивановское-Михалевка» |  |  |  | грунт | 6,458 |  |  | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Автомобильная дорога Шебунино-Красный Профинтерн-Судищи-Кудрино |  |  |  | грунт | 0,8 |  |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.МУ «КС ЖКХиТП НМР» (Проверка достоверности сметной стоимости) |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5. Ремонт мостов, всего: |  |  |  |  |  |  | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт моста через р. Нерехта |  |  |  |  |  |  | 8200,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

| Показатели 2021 | сущ. тип покрытия | Протяженность, км | Протяженность ремонтируемого участка, км | Потребность в ассигнованиях | Предусмотрено ассигнований, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего в 2021г. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района |  |  |  |  | 6075,00 | 0,00 | 6075,00 |
| 1.Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов), всего: |  |  |  |  | - | - | - |
| с.п. Некрасовское: |  |  |  |  | - | - | - |
| с.п. Бурмакино: |  |  |  |  | - | - | - |
| с.п. Красный Профинтерн: |  |  |  |  | - | - | - |
| 2. Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: |  |  |  |  | 6075,00 | 0,00 | 6075,00 |
| Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2075,00 | 0,00 | 2075,00 |
| Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |