Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    05.05.2022                         № 581

| О внесении изменений в районную целевую программу, утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 17.11.2020 года № 1261«Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131 – ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением № 272 от 13 марта 2020 года администрации Некрасовского муниципального района «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и в целях улучшения качества жизни населения Некрасовского района, осуществления модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района и привлечении средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации, администрация Некрасовского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  в районную целевую программу  утверждённую постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 17.11.2020 года №1261 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» в прилагаемые изменения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Некрасовского муниципального района Манафову О.А.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района.

Глава Некрасовского муниципального района                        П.Н. Кулаков

Гаврилова Е.А. 4-13-48

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Некрасовского МР | О.А. Манафова |
| Начальник Управления финансов Некрасовского МР | Л.В.Попова |
| Заведующий юридическим отделом администрации Некрасовского МР | Ю.Е. Будилко |
| Начальник Управленияжилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского МР | О.С. Бирюкова |

НАПРАВИТЬ:

Управление финансов НМР

Управление ЖКХ

КУМИ

Исп. Гаврилова Е.А. 4-13-48

Приложение

утверждено Постановлением

Главы Некрасовского МР

№ ________ от _______________ 2022 г.

- Изменения вносимые в районную целевую программу: «Перечень объектов районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы»» изложить в следующей редакции:

Перечень объектов по проектированию и строительству для включения в районную целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы»

Объекты газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, района | Протяженность сетей в (км) | Количество Домовладений, (шт) | Наличие проектной документации, положительного заключения экспертизы, стадия разработки ПСД | Стоимость проектных работ тыс. руб. | Сметная стоимость строительства, тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0бластной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация водогрейной котельной д. Грешнево Некрасовского муниципального района с корректировкой проекта | - | - | Муниципальный контракт № 0171300012718000087-0087505-01 от 27.07.18 г. | - | - | 204,81484 | 0 | 204,81484 | 0 |
| 2 | Строительство газопровода по ул. Первомайская, ул. Некрасовская, раб.пос. Бурмакино, Некрасовского МР | - | - | Муниципальный контракт № ЭА – 06 – 2019 от 18.07.2019 г. | - | - | 1515,371 | 1490,371 | 25,00 | 0 |
| 3 | Строительство распределительного газопровода среднего давления д. Пищалино Некрасовского МР (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт № 007/20 от 11 февраля 2020 г. | - | - | 42,12878 | 0 | 42,12878 | 0 |
| 4 | Распределительный газопровод, Ярославская область, Некрасовский МР, д. Климовское (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт № 006/20 от 15 июля 2019 г. | - | - | 14,50 | 0 | 14,50 | 0 |
| 5 | Газификация жилых домов в Некрасовском районе, д.Шишелово – Басова (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт №107 от 15 июля 2019 г. | - | - | 632,594 | 615,594 | 17,00 | 0 |
| 6 | Строительство межпоселкового газопровода Бурмакино – Никольское – Сахареж (проведение земляных работ в рамках судебного заседания) | - | - | Суд. Решение по аренде земельного участка, Суд. Решение на поставку оборудования, проведение земляных работ в рамках судебного решения |  |  | 429,13372 | 0 | 429,13372 | 0 |
| 7 | Строительство распределительного газопровода д. Орлецы – д. Никитино | 9 | 130 | Проектно – сметная документация разрабатывается жителями за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино | 8,13 | 120 | Проектно – сметная документация разработана за счет средств жителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | 1,5 | 52 квартиры | Сбор исходных данных | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2 | 30 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Федяево, д. Ермаково (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 69 | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 80 | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Грешнево (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2,5 | 40 | Сбор исходных данных | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | Актуализация схем теплоснабжения по сельским поселениям Некрасовского района | 3 схемы | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка распределительных газовых сетей с. Никольское и д. Андреевское с земельного участка с кадастровым номером 76:09:120101:919 (Решение Некрасовского районного суда от 01 июля 2019 г. по собственнику Шершакову С.А.) | - | - | Сбор исходных данных | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельного участка с кадастровым номером 76:09:150901:174 (Решение Некрасовского районного суда от 05 сентября 2019 г. по собственнику Шумилиной И.Н.) | - | - | Сбор исходных данных | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельных участков с -кадастровыми номерами 76:09:121701:70 и 76:09:121701:71 (Решение Некрасовского районного суда от 24 сентября 2019 г. по собственнику Черновой Т.С. | - | - | Сбор исходных данных | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Газификация 450 индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ярославская обл., Некрасовский р-н, Климовский с.о.о д. НовыеЧенцы, ДНП «Волжская Дубрава» и с. Введенское | - | 450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 31,63 | - |  | - | - | 3038,54234 | 2105,965 | 932,57734 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | 1,5 | 5 (52 кв) | Контракт № 2-ЭА-2020 от 26.06.2020 г. расторжен, в связи с недобросовестным подрядчиком | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2 | 30 | Сбор исходных данных | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 80 | Контракт № 3-ЭА-2020 от 02.10.2020 г. расторжен, в связи с недобросовестным подрядчиком | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка распределительных газовых сетей с. Никольское и д. Андреевское с земельного участка с кадастровым номером 76:09:120101:919 (Решение Некрасовского районного суда от 01 июля 2019 г. по собственнику Шершакову С.А.) | 0,15 | - | Сбор исходных данных | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельного участка с кадастровым номером 76:09:150901:174 (Решение Некрасовского районного суда от 05 сентября 2019 г. по собственнику Шумилиной И.Н.) | 0,16 | - | Сбор исходных данных | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельных участков с -кадастровыми номерами 76:09:121701:70 и 76:09:121701:71 (Решение Некрасовского районного суда от 24 сентября 2019 г. по собственнику Черновой Т.С. | 0,71 | - | Сбор исходных данных | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка распределительных газовых сетей с. Никольское и д. Андреевское с земельного участка с кадастровым номером 76:09:120101:919 (Решение Некрасовского районного суда от 01 июля 2019 г. по собственнику Шершакову С.А.) | 0,15 | - | Сбор исходных данных | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельного участка с кадастровым номером 76:09:150901:174 (Решение Некрасовского районного суда от 05 сентября 2019 г. по собственнику Шумилиной И.Н.) | 0,16 | - | Сбор исходных данных | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3 | Разработка проектно – сметной документации на перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельных участков с -кадастровыми номерами 76:09:121701:70 и 76:09:121701:71 (Решение Некрасовского районного суда от 24 сентября 2019 г. по собственнику Черновой Т.С. | 0,71 | - | Сбор исходных данных | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | 1,5 | 5 (52 кв) | - | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2 | 30 | Сбор исходных данных | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 80 | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Перенос участка распределительных газовых сетей с. Никольское и д. Андреевское с земельного участка с кадастровым номером 76:09:120101:919 (Решение Некрасовского районного суда от 01 июля 2019 г. по собственнику Шершакову С.А.) | 0,15 | - | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельного участка с кадастровым номером 76:09:150901:174 (Решение Некрасовского районного суда от 05 сентября 2019 г. по собственнику Шумилиной И.Н.) | 0,16 | - | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Перенос участка межпоселкового газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж с земельных участков с кадастровыми номерами 76:09:121701:70 и 76:09:121701:71 (Решение Некрасовского районного суда от 24 сентября 2019 г. по собственнику Черновой Т.С.) | 0,71 | - | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кадастровые работы по подготовке технических планов для внесения в ЕГРН сведений о подземной, надземной части газопровода и схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории под надземными конструктивными элементами газораспределительных сетей, оформлению охранных зон объектов газораспределения, описанию границ публичного сервитута газовых сетей, находящихся в собственности Некрасовского муниципального района | - | - | - | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка проектно – сметной документации по строительству объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления Iкатегории (до 1,2МПа) д. Исады – д. Яхробол Некрасовского МР Ярославской области с установкой в населенных пунктах ПРГ и строительством распределительных газопроводов среднего давления» | 10 | 470 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Разработка проектно – сметной документации на строительство объекта: Сети газораспределения для строительства индивидуальных жилых домов в количестве 31шт, 2х таунхаусов (8 квартир) и 1 – ого одноэтажного нежилого здания по адресу: Некрасовский район, СП Некрасовское, пос. Строитель» | - | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка проектно – сметной документации на строительство объекта: Сети газораспределения для ДНП «ШУРВУД» для строительства индивидуальных жилых домов в количестве 21шт, здания АБК и Пункта охраны по адресу: Некрасовский район, СП Некрасовское, пос. Строитель» | - | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Выполнение кадастровых работ (подготовка схем расположения для установления сервитутов) по - д. Малые Соли, ул. Заречная, газопровод высокого и низкого давления протяженностью 1982м; | - | - | - | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 |
| 15 | Оказание услуг по аварийно – диспетчерскому обеспечению и техническому обслуживанию и ремонту газораспределительной сети по адресу: - д. Пищалино, газопровод высокого и низкого давления протяженностью 1173 м; - д. Малые Соли, ул. Заречная, газопровод высокого и низкого давления протяженностью 1982м; - д. Басова, д. Шишелово, газопровод высокого и низкого давления протяженностью 2529,8м; - д. Климовское, газопровод высокого и низкого давления протяженностью 1271 м; | - | - | - | 0 | 0 | 25,73675 | 0 | 25,73675 | 0 |
| 16 | Исполнение решения Арбитражного суда Ярославской области в пользу ООО «ТрансСтройМастер» о взыскании задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту на строительство объекта «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района ярославской области» | - | - | - | 0 | 0 | 1471,39375 | 0 | 1471,39375 | 0 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | 7610,1305 | 4210 | 3400,1305 | 0 |
|  | Всего по программе: | - | - | - | - | - | 10648,67284 | 6315,965 | 4332,70784 | 0 |