Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     11.06.2020                  № 586

| Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131 – ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением № 272 от 13 марта 2020 года администрации Некрасовского муниципального района «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и в целях улучшения качества жизни населения Некрасовского района, осуществления модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района и привлечении средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации, администрация Некрасовского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Некрасовского муниципального района

В.Б. Видасова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района.

Глава муниципального района                                                    А.Н. Коротаев

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации Некрасовского МР | В.Б. Видасов |
| Начальник Управления финансов Некрасовского МР | Л.В.Попова |
| Заведующий юридическим отделом администрации Некрасовского МР | Ю.Е. Будилко |
| Начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского МР | О.В. Мельников |

НАПРАВИТЬ:

Управление финансов НМР

МУ «КС ЖКХ и ТП НМР»

Отдел программного обеспечения

Отдел ЖКХ

Исполнитель:

Отдел ЖКХ АНМР

Великов В.А.

41348

|  | УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от __________ N _______ |
| --- | --- |

Районная целевая программа

Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района

на 2020 – 2022 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | районная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Текущее финансирование мероприятий, завершение ранее действующей районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2017 – 2019 годы» |
| Заказчик программы | администрация Некрасовского муниципального района |
| Разработчик программы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | муниципальное учреждение«Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| Цели и задачи программы | Улучшение качества жизни населения Некрасовского района, особенно сельских жителей путем строительства межпоселковых газопроводов до населенных пунктов и строительство распределительных газовых сетей в населенном пункте. Улучшение теплоснабжения домовладений путем прехода на индивидуальное газовое отопление жилых домов Снижение затрат на услуги ЖКХ (закупка дров, угля, использование электроэнергии для отопления) путем газификации населенных пунктов. Перевод котельных на природный газ, строительства блочно – модульных котельных уходя от более затратного вида топлива (мазут); Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района путем ухода от изношенных инженерных сетей (тепловые сети). Привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для развития территорий и развития предпринимательства. Снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг (отключение коммунальных услуг) |
| Перечень разделов программы | 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 2.Основные цели и задачи Программы. 3.Финансовые средства выделяемые для реализации программы 4.Сроки (этапы) реализации программы. 5.Механизм реализации программы 6.Методика оценки результативности и эффективности использования бюджетных средств 7.Приложение № 1 Перечень объектов по проектированию и строительству |
| Сроки реализации программы | 2020– 2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2022 годах -10350,965 тыс. руб., в том числе: Средства областного бюджета – 2105,965 тыс. руб.; Средства местного бюджета НМР – 8245 тыс. руб.; Местным бюджетом предусматривается финансирование не менее 20 % от стоимости выполнения строительно – монтажных работ. За счет средств местного бюджета разрабатывается проектно – сметная документация и прохождение государственной экспертизы в строительстве данной документации. Объемы финансирования по годам: 2020 г. – 2950,965 тыс. руб. 2021 г. – 7400 тыс. руб. 2022 г. – 0 тыс. руб. Бюджетное финансирование может быть уточнено при формировании проекта бюджета 2021 – 2022 годы. |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| Ожидаемые результаты программы | Значительно улучшить качество жизни населения Некрасовского района, особенно сельских жителей с возможностью подключению к газовым сетям около 250 домовладений Улучшить теплоснабжение жилых помещений при снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ; Разработка проектно – сметной документации на строительство газовых сетей по 10 населенным пунктам для последующей реализации. Возможность привлечения инвесторов для развития территории района. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население области  и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики региона.

В жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) сохраняется солидарная ответственность органов власти различных уровней, хозяйствующих субъектов, контролирующих органов за стабильное, надежное и качественное предоставление услуг потребителям.

От качества жилищно-коммунальных услуг зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Отрасль ЖКХ является социально значимой, учитывая, что основными потребителями производимых услуг являются население и учреждения бюджетной сферы. Дальнейшее социально-экономическое развитие каждого муниципального образования области зависит от состояния объектов коммунальной инфраструктуры.

Одним из главных направлений развития отрасли  является повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного социально-экономического развития области за счет газификации.

Низкий уровень газификации сельской местности обусловлен следующей причиной: газификация сельской местности является наиболее затратным мероприятием, так как к населённым пунктам необходимо строить многокилометровые межпоселковые  газопроводы высокого или среднего давления, устанавливать газорегуляторные пункты, до каждого отдельно стоящего дома подводить газораспределительный газопровод.

Выполнение программных мероприятий позволит создать условия для развития экономики района, улучшения экологической безопасности, внедрения прогрессивных энергоресурсосберегающих технологий; содействие в проведении реформы ЖКХ;  повышение уровня газификации ЖКХ, промышленных и социальных объектов; перевод систем энергопотребления населенных пунктов, промышленных технологических и энергетических установок на природный газ, привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций; интеграция организаций, участвующих в реализации мероприятий программы; обеспечение координации действий и ресурсов федеральных, областных и муниципальных органов власти, открытого акционерного общества «Газпром», юридических и физических лиц.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие путём проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики области и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославской области.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ области, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований, пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения вследствие наличия следующих слабых сторон (проблем) отрасли:

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет около 65-70 процентов;

- высокий уровень потерь воды (20 процентов) и тепловой энергии (более 30 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене;

- низкий уровень газификации жилищного фонда (67 процентов), особенно в сельской местности (18 процентов);

- высокая доля тепла (около 27 процентов) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- проблемы в обеспечении населения Ярославской области качественной питьевой водой, соответствующей санитарным и эпидемиологическим нормам;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ;

- наличие не оформленных в установленном порядке аварийных и непригодных для проживания жилых домов;

- увеличение доли аварийного жилищного фонда из-за недоремонта и физического износа многоквартирных домов.

В настоящее время большинство муниципальных предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к инициированию налоговыми органами процедур банкротства. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Указанные слабые стороны отрасли усугубляются одновременным проведением реформы местного самоуправления и передачей полномочий в сфере ЖКХ вновь образованным поселениям в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Важно выявить сильные и слабые стороны ЖКХ с целью анализа возможностей и угроз и определения дальнейшего пути развития ЖКХ.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из федерального бюджета;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- необеспечение земельных участков, выделенных для целей жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие соответствующей нормативной базы;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований области к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений других регионов России в организации работы ЖКХ и международного опыта повышения эффективности работы ЖКХ;

- получение софинансирования из федерального бюджета;

- внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства;

- внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий (оборудование, насосные агрегаты с улучшенным коэффициентом полезного действия, регулируемые частотные приводы на насосных станциях, новая запорно-регулирующая арматура, автоматика управления);

- привлечение частных инвесторов;

- повышение квалификации персонала предприятий ЖКК.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий области;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры;

- увеличение потерь в водопроводных и тепловых сетях;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, проанализировав сильные и слабые стороны, риски (угрозы) и возможности, можно сделать вывод о том, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий Программы.

Основные цели и задачи Программы.

Основные цели Программы:

Улучшение качества жизни населения Некрасовского района, особенно сельских жителей путем строительства межпоселковых газопроводов до населенных пунктов и строительство распределительных газовых сетей в населенном пункте.

Улучшение теплоснабжения домовладений путем прехода на индивидуальное газовое отопление жилых домов.

Снижение затрат на услуги ЖКХ (закупка дров, угля, использование электроэнергии для отопления) путем газификации населенных пунктов.

Перевод котельных на природный газ, строительства блочно – модульных котельных уходя от более затратного вида топлива (мазут);

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района путем ухода от изношенных инженерных сетей (тепловые сети).

Привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для развития территорий и развития предпринимательства.

Снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг (отключение коммунальных услуг)

На период 2020 – 2022 годы Программой предусматривается:

- строительство распределительных газопроводов по улицам населенных пунктов в Некрасовском МР: Васильевское, Орешки, Агеево, Орлецы, Никитино;

- разработка проектной документации по газификации в населенных пунктах:

ст. Сахареж, д. Лихобразово, д. Федяево, д. Ермаково, д. Якушиха, д. Коробиха,  д. Грешнево, п. Некрасовское (ул. Заречная Набережная, ул. Ярославская, пер. Ярославский), д. Лом, д. Новоберезки, д. Поздеевское, д. Титовское, д. Новодашково, с. Черная Заводь, с. Новое, с. Диево – Городище, д. Пески

Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Финансовые средства выделяемые для реализации программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 10350,965 | 2950,965 | 7400,00 | 0,00 |
| - областной бюджет (финансирование строительно – монтажных работ) | тыс. руб. | 2105,965 | 2105,965 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет НМР (софинансирование строительно – монтажных работ в размере 20%, разработка проектно – сметной документации, прохождение экспертизы) | тыс. руб. | 8245,00 | 845,00 | 7400,00 | 0,00 |
| из них разработка проектно – сметной документации, экспертиза, кадастровые работы | тыс. руб. | 5745,00 | 345,00 | 5400,00 | 0,00 |

Сроки (этапы) реализации программы.

Реализация программы предусмотрена в течение 2020 – 2022 годов

Ожидаемые конечные результаты реализации программы, в части строительства

| Этап | Количество объектов, шт. | Протяженность построенных газопроводов, км | Количество домовладений получивших возможность газификации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 1 | 8,13 | 120 |
| 2022 | 1 | 9 | 130 |

Механизм реализации программы.

Реализация Программы предполагается осуществлять на территории  района в соответствии с проектами и мероприятиями, указанными  в Приложение №1 к Программе.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- финансирование мероприятий Программы на объектах муниципальной собственности в виде предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в объеме, указанном в Приложение №1.

Исполнители Программы - органы местного самоуправления, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной - сметной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по планам выполнения работ, объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного методиками предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта теплоснабжения и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в ОЦП, в соответствии с действующим законодательством.

В целях более успешной реализации основных направлений Плана мероприятий и достижения конечных результатов заказчиком Программы предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

При корректировке Плана мероприятий приоритетными являются:

- мероприятия, имеющие утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию и отвечающие основным целям Программы;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятия, подтвержденные технико-экономическим обоснованием и пояснительной запиской, дающими краткую характеристику объекта, целей и задач, которые будут достигнуты вводом этого объекта.

При корректировке Плана мероприятий также учитывается объем собственных средств, затраченных органами местного самоуправления на реализацию Плана мероприятий, а также объем средств, привлеченных из внебюджетных источников.

Методика оценки результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Оценка результативности и эффективности использования субсидии из областного  и местного бюджета Некрасовским муниципальным районом на реализацию мероприятий районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» осуществляется ответственным исполнителем районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы» (ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.)

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

Pi=∑Kix(Xiфакт./ Xiплан.)x100%;

где:

Xiфакт. – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

Xiплан. – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;

Ki – весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R=P/(Fтек/Fплан.);

где:

Р – показатель результативности использования субсидии;

Fтек. – плановая сумма финансирования за отчетный период;

Fплан. – фактическая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации ОЦП и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая готовность мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| 2 | Общая сметная стоимость мероприятия (объекта), тыс. рублей | 0,5 |
|  | ИТОГО: | 1,0 |

Приложение № 1

Перечень объектов по проектированию и строительству для включения в районную целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2020 – 2022 годы»

- Объекты газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, района | Протяженность сетей в (км) | Количество Домовладений, (шт) | Наличие проектной документации, положительного заключения экспертизы, стадия разработки ПСД | Стоимость проектных работ тыс. руб. | Сметная стоимость строительства, тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0бластной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация водогрейной котельной д. Грешнево Некрасовского муниципального района с корректировкой проекта | - | - | Муниципальный контракт № 0171300012718000087-0087505-01 от 27.07.18 г. | - | - | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 2 | Строительство газопровода по ул. Первомайская, ул. Некрасовская, раб. пос. Бурмакино, Некрасовского МР | - | - | Муниципальный контракт № ЭА – 06 – 2019 от 18.07.2019 г. | - | - | 1490,371 | 1490,371 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство распределительного газопровода среднего давления д. Пищалино Некрасовского МР (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт № 007/20 от 11 февраля 2020 г. | - | - | 18,5 | 0 | 18,5 | 0 |
| 4 | Распределительный газопровод, Ярославская область, Некрасовский МР, д. Климовское (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт № 006/20 от 15 июля 2019 г. | - | - | 18,5 | 0 | 18,5 | 0 |
| 5 | Газификация жилых домов в Некрасовском районе, д.Шишелово – Басова (кадастровые работы) | - | - | Муниципальный контракт №107 от 15 июля 2019 г. | - | - | 624,594 | 615,594 | 9 | 0 |
| 6 | Строительство распределительного газопровода д. Орлецы – д. Никитино | 9 | 130 | Проектно – сметная документация разрабатывается жителями за счет собственных средств | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино | 8,13 | 120 | Проектно – сметная документация разработана за счет средств жителей. | 0 | 24000 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | 1,5 | 52 квартиры | Сбор исходных данных | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2 | 30 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Федяево, д. Ермаково (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 69 | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации по строительству распределительных газовых сетей по ул. Заречная Набережная, ул. Ярославская, пер. Ярославский в п. Некрасовское (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2,5 | 40 | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 80 | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Грешнево (с положительным заключением государственной экспертизы) | 2,5 | 40 | Сбор исходных данных | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Актуализация схем теплоснабжения по сельским поселениям Некрасовского района | 3 схемы | - | - | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |  |
|  | ИТОГО: | 31,63 | - |  | - | - | 2950,965 | 2105,965 | 845,00 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино | - | - | Проектно – сметная документация разработана за счет средств жителей. | 0 | 24000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на перевод многоквартирных домов на природный газ ст. Сахареж (с положительным заключением государственной экспертизы) | - | - | Сбор исходных данных | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Лихобразово (с положительным заключением государственной экспертизы) | - | - | - | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Федяево, д. Ермаково (с положительным заключением государственной экспертизы) | - | - | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по строительству распределительных газовых сетей по ул. Заречная Набережная, ул. Ярославская, пер. Ярославский в п. Некрасовское (с положительным заключением государственной экспертизы) | - | - | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Якушиха, д. Коробиха (с положительным заключением государственной экспертизы) | - | - | Сбор исходных данных | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Грешнево (с положительным заключением государственной экспертизы) | - | - | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей по д. Лом, д. Новоберезки (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3,2 | 50 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Поздеевское, д. Титовское (с положительным заключением государственной экспертизы) | 6 | 150 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей с. Черная Заводь (с положительным заключением государственной экспертизы) | 4,5 | 120 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Новодашково (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3,5 | 160 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Разработка проектно – сметной документации на строительство модульной котельной в с. Левашово (с положительным заключением государственной экспертизы) | - | - | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 17,2 | 480 | - | - | - | 7400 | 0 | 7400 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей с. Новое (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3,8 | 112 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей с. Диево – Городище (с положительным заключением государственной экспертизы) | 5 | 200 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей д. Пески (с положительным заключением государственной экспертизы) | 3 | 100 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 13,8 | 442 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |