ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение)

Некрасовского муниципального района

на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района на 2025-2027 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Разработчик программы | Муниципальное учреждение Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района (далее – МУ «Управление ЖКХ») |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное учреждение Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района |
| Координатор программы | заместитель Главы администрации Некрасовского муниципального района Логинова Ксения Эдуардовна |
| Цель программы | - обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений |
| Перечень разделов программы | I. Общая характеристика сферы деятельности Программы II. Цели и задачи Программы III. Сроки реализации Программы IV. Перечень программных мероприятий V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования VI. Управление Программы и контроль за ходом ее реализации VII. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности Программы |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования; Плановый объём финансирования (тыс. руб.). всего; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.. Местный бюджет; 600,0; 600,0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Областной бюджет; 0; 0; 0; 0. Итого по программе; 600,0; 600,0; 0; 0. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | - приведение источников нецентрализованного водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников; - приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности; - обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150 - 180 литров в сутки; - приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод; - обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 15 процентов от общего водопотребления; - оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем населенных пунктов муниципального района при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2027 г. |

Сведения об общей потребности в ресурсах

в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

| Наименование ресурсов | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Финансовые ресурсы всего: | 2306,0 | 600,0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 2306,0 | 600,0 | 0 | 0 |
| -бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. Общая характеристика сферы деятельности Программы

1. Общие положения

Отрасль водоснабжения и водоотведения во многом уникальна. Ресурс, которым она оперирует, потребляется каждым. Необходимо обеспечить не только доставку воды потребителю, но и ее качественные параметры с использованием методов, позволяющих сохранить источники воды для следующих поколений.

1.1. Водоснабжение

В Некрасовском муниципальном районе услуги по водоснабжению оказывают: ГП ЯО «Северный водоканал», ООО «Санаторий «Малые Соли», ООО «Санаторий «Золотой Колос», АО «Яркоммунсервис», ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению.

Инфраструктура водоснабжения включает в себя:

- 72 водозаборных скважин;

- 370 колодцев;

- 160,89 км сетей водоснабжения.

Предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг определяются нормативами и показаниями приборов учета. В р.п. Некрасовское  потребители бюджетных организаций и промышленных предприятий обеспечены приборами учета на 100%. Ведется работа по установке общедомовых счетчиков. В настоящее время дома оснащены узлами учета на 70%. Применяются и индивидуальные водосчетчики в одноквартирных домах и квартирах. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения всех населенных пунктов используются артезианские скважины, находящиеся в хозяйственном ведении предприятий.

Основные особенности системы водоснабжения:

- Все артезианские скважины «разбросаны» по территориям поселений и расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов.

- Из-за особенностей рельефа и отдаленности скважин от потребителей в технологической схеме подачи воды задействованы насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов.

- Во всех скважинах наблюдается высокое содержание железа.

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», кроме показателей железа.

Доля потерь питьевой воды при транспортировке достаточно велика из-за ветхости сетей и наблюдается тенденция к увеличению.

1.2. Водоотведение

В Некрасовском муниципальном районе  услуги по водоотведению оказывают: ГП ЯО «Северный водоканал», ООО  «Санаторий «Малые Соли», ООО «Санаторий «Золотой Колос», ЖКС №19 (г. Ярославль) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО), АО «Яркоммунсервис», ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению.

Инфраструктура водоотведения включает в себя:

- 9 очистных сооружений;

- 20 канализационных насосных станций;

- 85,36 км сетей водоотведения.

Система водоотведения р.п. Бурмакино принимает стоки от многоквартирного жилого фонда р.п. Бурмакино (количество жителей 2000 человек), социально значимых объектов: МБОУ Бурмакинская СОШ № 1, МБДОУ Детский Сад №5 "Звёздочка", газовая котельная р.п. Бурмакино ГП ЯО «Северный водоканал», прочих абонентов.

Сети канализации р.п. Бурмакино переданы от Министерства обороны РФ в хозяйственное ведение ГП ЯО «Северный водоканал» без очистных сооружений, перечень объектов полного цикла (включая КНС, очистные сооружения канализации) в хозяйственное ведение ГП ЯО «Северный водоканал» не передавался, полный цикл очистки сточных вод не выполняется, оплата населению за водоотведение р.п. Бурмакино не начисляется, точные сведения о количестве поступающих стоков отсутствуют. Очистные сооружения разрушены, поступающие стоки растекаются в лесном массиве воинской части р.п. Бурмакино.

В виду отсутствия водного объекта и невозможностью строительства очистных сооружений на территории воинской части р.п. Бурмакино, для обеспечения водоотведения и нормативной очистки сточных вод от абонентов р.п. Бурмакино планируется проектирование и строительство самотечных сетей канализации, напорного канализационного коллектора, КНС от р.п. Бурмакино до с. Бурмакино (ориентировочная протяженность 4,8-5км). В с. Бурмакино имеется водный объект - р. Туношонка, имеется действующий объект «Очистные сооружения с. Бурмакино», данный объект требует реконструкции с увеличением рабочей мощности от 250м3/сутки до 1200-1500 м3/сут.

Предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованной канализации, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию внутренних сетей канализации жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг  канализации определяются по объемам потребления воды. Расчеты за предоставленные услуги канализации (водоотведения) проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение населения Некрасовского муниципального района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.

Задачи Программы:

Для достижения цели необходимо решение следующих главных задач:

- осуществление строительства, реконструкции шахтных колодцев;

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты.

К дополнительным задачам, требующим решения для достижения цели Программы, можно отнести:

- осуществление строительства систем и сооружений для сброса и очистки ливневого стока с территорий поселений для снижения загрязнения водных объектов;

- организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

III. Сроки реализации Программы

Достижение целевых показателей, указанных в разделе VII Программы, предусматривается в течение 2025-2027 годов. В течение реализации Программы планируется:

1)  осуществление комплекса организационных мер, в том числе осуществление согласования инвестиционных и производственных программ водохозяйственных организаций;

2) выполнение комплекса технических мероприятий, включающего в себя проведение изыскательских и иных предпроектных работ, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;

3)  выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя разработку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установление инвестиционных надбавок к тарифам на период реализации Программы, обоснование бюджетного финансирования инвестиционных проектов, заключение соглашений с кредитными организациями о предоставлении кредитных ресурсов;

4) начало выполнения части комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения;

5) завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения;

6) обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

7) сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую высокому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

IV. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполне ния | Исполнитель | Источ ник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Цель 1 - обеспечение населения Некрасовского муниципального района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Осуществление строительства, реконструкции шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство шахтного колодца в д. Коробиха | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство шахтного колодца в с. Никольское | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство шахтного колодца в д. Санниково | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство шахтного колодца в с. Павловское | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительство шахтного колодца в с. Троицкое | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, |
| 1.6 | Строительство шахтного колодца в д. Бараново | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Строительство шахтного колодца в д. Теляково | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Строительство шахтного колодца в д. Мещерка | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Строительство шахтного колодца в д.Ульково | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Строительство шахтного колодца в д. Ермольцино | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Строительство шахтного колодца в д. Вахрушово | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Ремонт шахтного колодца в р.п. Бурмакино, пер. Калинина | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Ремонт шахтного колодца в д. Якушиха | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Ремонт шахтного колодца в с. Путятино | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Ремонт шахтного колодца в д. Саватеево | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Ремонт шахтного колодца в с. Вятское, ул. ПМК, д. 28 | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Ремонт шахтного колодца в с. Вятское, ул. ПМК, д. 8 | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18 | Ремонт шахтного колодца в с. Вятское, ул. Клюшникова,д. 22 | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Ремонт шахтного колодца в д. Минино, д. 20 | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20 | Ремонт шахтного колодца в д. Неверово | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21 | Ремонт шахтного колодца в д. Архипово | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22 | Ремонт шахтного колодца в д. д. Грешнево, ул. Заречная, д. 5 | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Ремонт шахтного колодца в д. Гридино | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Ремонт шахтного колодца в д. Антоново | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Цель 2 – работы по дезинфекции и обследованию питьевых шахтных колодцев. Проведение санитарно-бактериологических и микробиологических исследований питьевой воды в шахтных колодцах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дезинфекция и обследование питьевой воды в шахтных колодцах | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Лабораторные исследования проб воды в шахтных колодцах | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2. Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт очистных сооружений канализации в с. Бурмакино (с положительным заключением экспертизы) | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора в п. Бурмакино – с. Бурмакино (с положительным заключением экспертизы) | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2025-2027 | Управление ЖКХ | МБ | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |

Список сокращений, используемых в таблице

| МБ | - местный бюджет |
| --- | --- |

V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования

На реализацию мероприятий Программы за счет средств местного бюджета требуется 2941,0 тыс. руб., в том числе:

в 2025 году – 600,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 0 тыс. руб.;

в 2027 году – 0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы формируется за счет местного бюджета.

VI. Управление Программы и контроль за ходом ее реализации

Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории  Некрасовского района в соответствии с проектами и мероприятиями, указанными  в разделе IV «Перечень программных мероприятий».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- финансирование мероприятий Программы на объектах муниципальной собственности в объеме, указанном в разделе IV «Перечень программных мероприятий».

Исполнители Программы - органы местного самоуправления, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной - сметной документации;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

В целях более успешной реализации основных направлений Программы и достижения конечных результатов ответственным исполнителем предусматривается ежегодная корректировка мероприятий Программы.

При корректировке мероприятий Программы приоритетными являются:

- мероприятия, имеющие утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию и отвечающие основным целям Программы;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятия, подтвержденные технико-экономическим обоснованием и пояснительной запиской, дающими краткую характеристику объекта, целей и задач, которые будут достигнуты вводом этого объекта.

При корректировке мероприятий Программы также учитывается объем собственных средств, затраченных органами местного самоуправления на реализацию мероприятий, а также объем средств, привлеченных из внебюджетных источников.

Контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

VII. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности Программы

В ходе выполнения Программы предполагается обеспечить достижение следующих результатов:

1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2)  приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150 - 180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5)  обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 15 процентов от общего водопотребления;

6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем населенных пунктов муниципального района при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2024 году.

Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

Эффективность и результативность реализации Программы оцениваются ответственным исполнителем в установленные сроки отчётности.

Результативность исполнения Программы – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

- если показатель направлен на увеличение

Р = Ʃ целевых показателей * (Х факт / Хплан) * 100 %

- если показатель направлен на уменьшение

Р = Ʃ целевых показателей * (Хплан  / Х факт) * 100 %, где

Х факт = фактическое значение показателя;

Хплан = плановое значение показателя.

При значении Р более 85 % результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 % до 85 % - средней, менее 75 % - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по формуле:

Э = Р / (F факт / Fплан), где

Р – показатель результативности реализации программы;

F факт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 % эффективность программы признается низкой, при значении от 75 % до 85 % - средней, свыше 85 % - высокой.

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| №пп | Показатель | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства | 0,5 |
| 2. | Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты | 0,5 |
|  | Итого: | 1,0 |

Целевые показатели Программы

| № | Мероприятие Программы | Показатели и целевые индикаторы | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 2 | Осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства | Степень выполнения работ по проектированию, % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты | Степень выполнения работ по проектированию, % | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности и результативности реализации Программы производится ежегодно по соответствующим официальным статистическим и отчетным данным.

С учётом результатов оценки эффективности и результативности реализации Программы за оцениваемый период при необходимости производится уточнение задач и мероприятий программы.