152260 р.п. Некрасовское ул. Набережная д.37

Администрация Некрасовского муниципального района т. 4 13 48 ф. 4 11 68, 4 19 40

- Комиссия по безопасности дорожного движения

- ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

по безопасности дорожного движения в Некрасовском МР 22 мая 2015 г. (10 часов  зал заседаний Администрации МР)

Председательствующий: Е.В. Мартышкина - и.о. первого заместителя Главы Администрации  Некрасовского МР

Присутствуют:

С.В. Мозжухин - начальник ОГИБДД Некрасовского ОМВД России

Н.Н. Балуева - ведущий специалист Управления образования Некрасовского МР

В.А. Лосев - глава сельского поселения Некрасовское

В.В. Грибов - заместитель главы сельского поселения Красный Профинтерн

Представитель департамента дорожного хозяйства Ярославской области - Д. И. Замараев, Ю.С. Грибанова – представитель УФ Администрации МР

Повестка дня:

1.об итогах обследования автодорог по маршрутам движения «Школьных автобусов», приведении их в соответствие нормам, выполнении протокола комиссии  по повышения безопасности дорожного движения Некрасовского МР от 29.04.2015г. № 2/04-15 (размещён на официальном Интернет сайте Администрации Некрасовского МР)С.В. Мозжухин, Н.Н. Балуева, главы СП, Д.И. Замараев

По первому вопросу, заслушав информации выступающих, КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1)доклады С.В. Мозжухина, Н.Н. Балуевой, В.А. Лосева, В.В. Грибова, Д.И. Замараева, выступления, принять к сведению;

2)принять меры к обеспечению безопасности перевозок детей (предупреждению травматизма и смертности) на автодорогах Некрасовского муниципального района:

- отметить, что Администрацией Некрасовского МР, администрациями сельских поселений  необходимые мероприятия (в пределах средств местного бюджета и бюджетов сельских поселений) по эксплутационному содержанию автодорог, находящихся в ведении ОМСУ района по маршрутам «Школьных автобусов», в 2014г. выполнены, в 2015г. выполняются.

В 2014г. за счёт средств бюджетов сельских поселений, муниципального района выделено средств на приведение в соответствие нормам маршрутов «Школьных автобусов»  7млн.414 тыс. рублей.

Нарушения, выявленные на автодорогах департамента дорожного хозяйства Ярославской области по маршрутам «Школьных маршрутов» не устранены, не смотря на то что руководство департамента дорожного хозяйства  Ярославской области о нарушениях уведомлено:

-включить реконструкцию(расширение автодороги с 4,5метов до 6 метров) автодороги п. Некрасовское - п. Золотой Колос для движения «Школьного автобуса»(маршрут «Школьного автобуса» без выполнения мероприятий, ОГИБДД выносит представление о закрытии маршрута).

В департаменте дорожного хозяйства  Ярославской области находится проектно - сметная документация на реконструкцию автодороги (в ценах 2010г. стоимость работ составляла  75 млн. рублей).

-на основании решения Некрасовского районного суда на 01.09.13 г. необходимо открыть школьный маршрут Д-Городища - Пески. На данный момент сельским поселением сделана разворотная площадка, дорога в населенном пункте отремонтирована. Основной проблемой для открытия школьного маршрута является отсутствие твердого покрытия участка дороги ( 1000 п.м.), которая в собственности департамента дорожного хозяйства Ярославской области;

- на школьном маршруте  Красный Профинтерн  - Макарово (1,2 км)  отсутствует асфальтовое покрытие, ограждение, способствующее возникновению аварий;

-включить работы по установке технических средств регулирования дорожного движения -у знаков «Искусственные неровности», пешеходный переход «Зебра» с соответствующими знаками - ограждения перильного типа, тротуары в местах перехода учащимися школы им. Некрасова в с. Грешнево СП Красный Профинтерн на автодороге Шебунино - Красный Профинтерн;

-включить работы по восстановлению разрушенного участка  автодороги по маршруту «Школьного автобуса» -примыкание к автодороге Ярославль - Любим на д. Клины - 3км.;

-включить работы по восстановлению разрушенного участка автодороги Путятино - Наумиха.;

-для минимизации угрозы  жизни и здоровья детей, были направлены ходатайства в департамент дорожного хозяйства Ярославской области о выполнении   мероприятий по автодорогам, находящихся на балансе департамента дорожного хозяйства  Ярославской области, до настоящего времени нарушения содержания автодорог департаментом дорожного хозяйства  не устранены (акты обследован маршрутов «Школьных автобусов», расположенных в Некрасовском МР, проведенного в марте 2015г. Управлением образования Некрасовского МР  направлены балансодержателям автодорог.;

-принять к сведению информацию администрацию В.В. Грибова, что уличное освещение в границе ответственности администрации сельского поселения Красный Профинтерн для установки технических средств регулирования дорожного движения - у знаков «Искусственные неровности», пешеходный переход «Зебра» с соответствующими знаками - ограждения перильного типа, тротуары в местах перехода учащимися школы им. Некрасова в с. Грешнево СП Красный Профинтерн на автодороге Шебунино - Красный Профинтерн  смонтировано и функционирует.

Для обеспечения безопасности перевозок детей по маршрутам «Школьных автобусов» выполнения  протокола заседания  комиссии по  безопасности дорожного движения Некрасовского МР от 29.01.2015г.  № 2/104-15 от 29.04.5015г.,

рекомендовать департаменту дорожного хозяйства Ярославской области выполнить мероприятия:

-в целях недопущения травматизма  при перевозках детей по маршрутам движения «Школьных автобусов» на автодорогах департамента дорожного хозяйства Ярославской области, включить мероприятия обеспечения безопасности перевозок детей по маршрутам «Школьных автобусов» на автодорогах, расположенных в Некрасовском муниципальном районе,  принадлежащих департаменту дорожного хозяйства Ярославской области, включив средства на их восстановление в областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» на 2016-2018 годы, а так же за счёт иных средств, текущие работы по ремонту автодорог (устранение нарушений, выявленных при обследовании, указаны в актах, включая устройство барьерных ограждений, трубопереездов, ремонт мостов) выполнить до 01.07.2015г. информировать комиссию до 01.07.2015г.;

-принять к сведению информацию Д.И. Замараева, что с владельцами карьера и руководителями подряднызх организаций, разрушивших автодорогу по маршруту «Школьного автобуса» Путятино – Грешнево будет проведено совещание у директора департамента по проведению восстановительных работ.

Предусмотреть в планах работ 2015г. по содержанию и ремонту обязательное выполнение всех нарушений, выявленных  при обследовании автодорог департамента дорожного хозяйства Ярославской области (акты обследования направлены Управлением образования Некрасовского МР в адрес департамента заказным письмом) по маршрутам «Школьных автобусов» в Некрасовском муниципальном районе: Красный Профинтерн - Липовицы, Красный Профинтерн - Заболотье, Некрасовское - Чёрная заводь, Некрасовское п. Строитель, Дубки - Никольское, Бурмакино - ПМК- Котлово, п. Некрасовское - п. Приволжский, Дубки - Никольское, Бурмакино - Поздеевское  Срок исполнения по устранению всех нарушений  согласно актов до 01.07.2015г.

Управлению образования выполнить мероприятия:

1)направить письмо в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области о передаче на баланс департамента дорожного хозяйства Ярославской области участка автодороги в п. Сосновый Бор. Срок исполнения до 29.05.2015г.;

2)согласовать акты обследования автодорог по маршрутам Школьных автобусов», проведённого в марте 2015г. с сотрудникам ГКУ ЯО «Ярдорслужба», участвующими в проведении обследования. Срок исполнения до 29.05.2015г.

Рекомендовать для контроля за устранением нарушений и подготовки документов для привлечения к административной ответственности балансодержателей автодорог по маршрутам «Школьных автобусов» - провести их обследование. Ответственные (С.В. Мозжухин, Е.В. Булатова). Срок исполнения до 01.0.7.2015г.  (для рассмотрения, в порядке контроля акты обследования направить в комиссию по безопасности дорожного движения Некрасовского МР . Против и воздержавшихся нет.

Председательствующий

И.о. первого заместителя Главы Администрации

муниципального района                                                           Е.В. Мартышкина

Протокол вёл секретарь комиссии

по безопасности дорожного движения                                         В.А. Сидоров