УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ярославской области

________________/С.Н. Ястребов

«____»_________________2015 г.

План мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ярославской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание системы публичного мониторинга ситуации на дорогах с целью выявления наиболее опасных участков автомобильных дорог и общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 | Создание в сети Интернет ресурса, обеспечивающего возможность отображения, размещения и представления (в том числе в формате открытых данных) информации о: - дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах, регионального и межмуниципального значения; - инженерных мерах, принимаемых для устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, на дорогах регионального и межмуниципального значения; - зонах ответственности и контактных телефонах медицинских учреждений, расположенных вдоль дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - местах дислокации и контактных телефонах аварийно-спасательных формирований, расположенных вдоль дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - состоянии безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации и муниципальных районах. Предусмотреть возможность "обратной связи" с участниками дорожного движения | Техническое задание на создание ресурса, включая порядок взаимодействия при его формировании и использовании Сайт в сети Интернет Сайт в сети Интернет Сайт в сети Интернет Сайт в сети Интернет Сайт в сети Интернет | ДИС ДТ ДЗ ДРБ ДИС ДТ УМВД ДИС ДТ УМВД ДИС ДЗ ДИС ДРБ ДИС ДТ УМВД | II квартал 2016 г. II квартал 2016 г. II квартал 2016 г. II квартал 2016 г. II квартал 2016 г. II квартал 2016 г. |
| 1.2 1.2.1 | Формирование механизма в Ярославской области по взаимодействию (обратной связи) владельцев автодорог и общественных организаций (объединений), представителей средств массовой информации, экспертного сообщества по наиболее актуальным проблемам Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации | Формирование механизма Доклад в Правительство Российской Федерации | ДТ ДОС ДТ ДОС | I квартал 2016 г. II квартал 2016 г. |
| 1.3 1.3.1 1.3.2 | Организация размещения на регулярной основе на официальных сайтах Ярославской области в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Создание раздела в структуре официальных сайтов органов исполнительной власти Ярославской области Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации | Размещение информации на регулярной основе на официальных сайтах Ярославской области в сети Интернет Раздел в структуре официальных сайтов ОИВ ЯО Доклад в Правительство Российской Федерации | ДИС ДТ ДИС ДТ ДИС ДТ | 2016 г. (далее – на постоянной основе) 2016 г. (далее – на постоянной основе) II квартал 2016 г. (далее – каждый II квартал года) |
| 2. Повышение ответственности заинтересованных органов исполнительной власти за обустройство участков автомобильных дорог с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |
| 2.1 2.1.1 2.1.2 | Ежегодное утверждение перечней аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий с учетом анализа аварийности на участках автомобильных дорог, характеризующихся концентрацией дорожно-транспортных происшествий, и направленных на реализацию первоочередных и перспективных мероприятий по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий; Утверждение перечней мероприятий адресных программ, направленных на: - повышение безопасности дорожного движения пешеходов на улично-дорожной сети области, - на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, в первую очередь на участках автомобильных дорог и улиц, прилегающих к образовательным учреждениям (во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.05.2015 № Пр-287); - на обеспечение должного уровня защищенности участников движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий с учетом анализа аварийности на участках автомобильных дорог и улиц, характеризующихся концентрацией дорожно-транспортных происшествий, и направленных на реализацию первоочередных и перспективных мероприятий по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. Рассмотрение результатов реализации мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий. | Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Адресные программы повышения безопасности дорожного движения Протоколы заседаний комиссий | ДТ УМВД ОМС МО ДТ УМВД ОМС МО Областная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований | II квартал 2016 г. (далее – ежегодно) I квартал 2016 г. (далее – ежегодно) I квартал 2016 г. (далее – ежегодно) |
| 3. Уточнение требований к организаторам автомобильных перевозок пассажиров и грузов в целях обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 3.3. | Подготовка предложений в концепцию организации перевозок детей и план по ее реализации, включая рекомендации по созданию специализированных предприятий по детским перевозкам, в обязанности которых будут включены организация и (или) осуществление технического обслуживания "школьных автобусов", выпуск "на линию", соблюдение режимов труда и отдыха, мониторинг перевозок с использованием информационно-навигационной системы ГЛОНАСС Осуществление мероприятий по контролю за организацией транспортного обслуживания населения в Ярославской области Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации | Подготовленные предложения Организованный контроль Доклад в Правительство Российской Федерации | ДО ДТ ДТ ДО | I квартал 2016 г. Постоянно I квартал 2016 г. |
| 4. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |
| 4.1 4.1.1 | Организовать проведение на регулярной основе учений по отработке взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации | Проведенные учения Доклад в Правительство Российской Федерации | ДРБ ГУ МЧС России ДЗ ДТ УМВД ДРБ | III квартал 2016 г. (далее – ежегодно) IV квартал 2016 г. |
| 5. Формирование стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 5.1 5.1.1 | Организовать размещение на постоянной основе в средствах массовой информации социальной рекламы по безопасности дорожного движения, популяризации оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников полиции Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации | Размещение информации в СМИ Доклад в Правительство Российской Федерации | ДРБ УМВД УМК Правительства ЯО ДИС ДРБ | В течение 2016 г. IV квартал 2016 г. |
| 5.2 5.2.1 | Вовлечение детей и молодежи в работу по обеспечению безопасности дорожного движения: - оказать организационную и методическую поддержку деятельности отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД); - обеспечить вовлечение молодежных организаций и объединений в работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в том числе в рамках пропагандистских мероприятий и специализированных акций, семинаров и т.д. Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации | Организованные мероприятия Доклад в Правительство Российской Федерации | ДО УМВД АДМ ДРБ ДО | В течение 2016 г. IV квартал 2016 г. |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

- ДТ – департамент транспорта Ярославской области;

- ДРБ – департамент региональной безопасности Ярославской области;

- ДИС – департамент информатизации и связи Ярославской области;

- ДЗ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;

- ДО – департамент образования Ярославской области;

- ДОС – департамент общественных связей Ярославской области;

- УМВД – УМВД России по Ярославской области;

- ОМС МО – органы местного самоуправления муниципальных образований;

- ГУ МЧС России – ГУ МЧС России по Ярославской области;

- УМК Правительства ЯО – управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области;

- АДМ – агентство по делам молодежи.

Букин Антон Сергеевич

(4582) 78 63 04